1. Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi potensi risiko dalam pengembangan sistem

- Menentukan strategi mitigasi (pencegahan)

- Meminimalkan dampak risiko terhadap proyek

2. Asumsi Proyek

Beberapa asumsi yang digunakan dalam proyek ini:

- Sistem dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL

- Pengguna utama adalah admin perpustakaan

- Sistem berjalan di lingkungan localhost (XAMPP)

- Data yang digunakan bersifat sederhana (tidak kompleks)

- Pengguna memiliki pemahaman dasar komputer

3. Batasan Proyek

Batasan yang ada dalam proyek ini:

- Tidak menggunakan framework (pure PHP)

- Tidak berbasis mobile (hanya web)

- Tidak ada sistem keamanan tingkat lanjut (seperti enkripsi kompleks)

- Tidak terintegrasi dengan sistem eksternal

- Kapasitas data terbatas (skala kecil)2

4. Identitas Risiko

| No | Risiko | Deskripsi | Penyebab | Dampak | Probabilitas | Level resiko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koneksi database gagal | Sistem tidak bisa terhubung ke database | Konfigurasi salah | Sistem tidak berjalan | TInggi | Tinggi |
| 2 | Data tidak tersimpan | Input tidak masuk ke database | Query error | Kehilangan data | Tinggi | Tinggi |
| 3 | Bug pada fitur | Fitur tidak berjalan sesuai fungsi | Kesalahan coding | Sistem error | Sedang | Sedang |
| 4 | Stok tidak sinkron | Jumlah stok tidak sesuai | Logika salah | Data tidak akurat | Sednag | Sedang |
| 5 | Input user salah | Data tidak valid | Human errror | Data kacau | Rendah | Rendah |
| 6 | Kehilangan data | Data hilang dari database | Tidak ada backup | Kerugian data | Tinggi | Tinggi |
| 7 | Sistem lambat | Loading lama | Query tidak normal | User tidak nyaman | Rendah | Rendah |

5. Mititgasi Risiko

| No | Risiko | Strategi Mitigasi | Tindakan Pencegahan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koneksi database gagal | Validasi koneksi | Cek konfigurasi sebelum deploy | Developer |
| 2 | Data tidak tersimpan | Gunakan error handling | Tambahkan mysqli_error() | Developer |
| 3 | Bug pada fitur | Testing berkala | Unit testing setiap fitur | Developer |
| 4 | Stok tidak sinkron | Validasi logika stok | Testing peminjaman dan pengembalian | Developer |
| 5 | Input user salah | Validasi input | Gunakan form validation | Developer |
| 6 | Kehilangan data | Backup database | Backup rutin | Admin |
| 7 | Sistem lambat | Optimasi query | Gunakan query efisien | Developer |

6. Monitoring Risiko

| No | Risiko | Indikator | Frekuensi Monitoring | Tindakan Jika Terjadi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koneksi database gagal | Error koneksi | Setiap akses sistem | Perbaiki konfigurasi |
| 2 | Data tidak tersimpan | Data kosong | Setiap input data | Perbaiki query |
| 3 | Bug pada fitur | Error pada fitur | Setiap testing | Debug kode |
| 4 | Stok tidak sinkron | Stok tidak sesuai | Setiap transaksi | Perbaiki logika |
| 5 | Input user salah | Data tidak valid | Setiap input | Validasi ulang |
| 6 | Kehilangan data | Data hilang | Berkala | Restore backup |
| 7 | Sistem lambat | Loading lama | Berkala | Optimasi sistem |